ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# PHƯỜNG PHÚ HỘI	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG

VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY

( Ban hành kèm theo Chương trình hành động số:           /CTr-UBND ngày  28  tháng 12 năm 2012 của UBND phường)

| S TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá chỉnh trang đô thị, sửa chữa nâng cấp các đường kiệt |
| 1 | Dự án sửa chữa nâng cấp và lắp bảng tên các đường kiệt theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm ( trừ các đường kiệt nằm trong dự án Cải thiện môi trường nước thành phố ) | Tài chính Ngân sách, Xây dựng Nhà đất | Đ/c Nguyễn Mạnh Cường | Các Tổ dân phố | Từ 2012 đến 2015 |
| 2 | Đề án xây dựng phố đi bộ tại các tuyến đường: Lê Lợi - Đội Cung – Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu báo cáo thành phố | Xây dựng Nhà đất | Đ/c Nguyễn Mạnh Cường | Tổ 9, 10, 11, 12, 14 | Năm 2013 |
| 3 | Dự án xây dựng điểm giữ xe qua đêm tại lề đường Nguyễn Thái Học – Lê Quý Đôn ( sau khi được thành phố thông qua ) | Tài chính Ngân sách, Xây dựng Nhà đất | Đ/c Hồ Trọng Hưng | Công an phường | 3/2013 |
| II | Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông |
| 1 | Tổ chức ký cam kết thi đua cho các Tổ, các hộ kinh doanh, các đối tượng xích lô, xe thồ trong việc đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông | Tổ Quản lý Đô thị | Đ/c Hồ Trọng Hưng | Công an phường, các Tổ dân phố | 01/2013 |
| 2 | Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông cho các trường học | Công an phường | Đ/c Hồ Trọng Hưng | Trường TH Lý Thường Kiệt, trường THCS Ng Tri Phương | 2013 - 2015 |
| 3 | Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử các trường hợp vi phạm về trậ tự đô thị, an toàn giao thông | Tổ Quản lý Đô thị, Công an phường | Đ/c Hồ Trọng Hưng | Các Tổ dân phố | 2012 - 2015 |
| III | Phát động phong trào toàn dân hưởng ứng tham gia tích cực giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường |
| 1 | Chỉ đạo lắp dựng các cột treo cờ theo mẫu quy định | Tổ Quản lý Đô thị | Đ/c Hồ Trọng Hưng | Các Tổ dân phố | Hoàn thành trước 31/12/2012 |
| 2 | Kế hoạch tập huấn cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn về vệ sinh an toàn thực phẩm | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Trạm Y tế phường | 2013 - 2015 |
| 3 | Tổ chức ký cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong kinh doanh | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Trạm Y tế phường | 01/2013 |
| 4 | Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố. | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Trạm Y tế phường | 01/2013 |
| IV | Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục, sức khỏe trong nhân dân |
| 1 | Dự án xây dựng Nhà Văn hoá cộng đồng và Trung tâm học tập cộng đồng | Tài chính Ngân sách, Xây dựng Nhà đất | Đ/c Nguyễn Mạnh Cường | Tổ dân phố 13 | Từ 2013 đến 2014 |
| 2 | Phối hợp với Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố để đẩy nhanh dự án mở rộng trường TH Lý Thường Kiệt | Xây dựng Nhà đất | Đ/c Nguyễn Mạnh Cường | Trường TH Lý Thường Kiệt | Từ 2013 đến 2015 |
| 3 | Dự án xây dựng cầu thang thoát nạn trường Mầm non Phú Hội | Xây dựng Nhà đất | Đ/c Nguyễn Mạnh Cường | Trường MN Phú Hội | Từ 2013 đến 2014 |
| 4 | Chỉ đạo Kế hoạch phổ cập giáo dục ở các cấp học | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Các trường học | Hoàn thành 2013 |
| 5 | Quy chế bình xét gia đình văn hoá, tổ văn hoá, cơ quan văn hoá giai đoạn 2013 - 2015. | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | MTTQ và các Đoàn thể của phường | Tháng 5/2013 |
| 6 | Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ văn hóa, du lịch vi phạm pháp luật, trái với truyền thống, đạo lý, thuần phong mỹ tục Việt Nam | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | MTTQ và các Đoàn thể của phường | Tháng 10 hàng năm |
| 7 | Chỉ đạo giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm tỷ lệ sinh tự nhiện theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường. | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Trạm Y tế phường | Hàng năm |
| 8 | Chỉ đạo kiểm tra thực hiện kế hoạch “Thành phố không khói thuốc” trên địa bàn | Văn hoá Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Trạm Y tế | Từ 2013 - 2015 |
| V | Xây dựng cộng đồng bình yên, không phát sinh tội phạm, sạch về ma túy, không cháy nổ, không có người nghiện, tệ nạn xã hội |
| 1 | 100% hộ ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ buôn bán sử dụng pháo trái phép, không thả đèn trời, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, thực hiện nghiêm chỉnh luật phòng cháy chữa cháy | Xây dựng Nhà đất | Đ/c Hồ Trọng Hưng | Công an phường, các Tổ Dân phố | 01/2013 |
| 2 | 100% hộ cam kết không tàng trữ sử dụng ma túy; mại dâm, cờ bạc, không gây tiếng ồn ban đêm (sau 23 giờ ). | Văn hóa Xã hội | Đ/c Lê Thị Thanh Tâm | Công an phường, các Tổ Dân phố | 01/2013 |